V0.319.2

团队Git：

https://gitee.com/PianYiZhiJiu/PT

Git上传权限：

https://gitee.com/PianYiZhiJiu/PT/invite_link?invite=6c95c52da8fff1bb839be99391c6c9ef56f37be406676117b7993663152babc5d293e90f3fa5fcc3e766b0d826817bc9（旧的已经弃用）

- https://gitee.com/PianYiZhiJiu/PT/invite_link?invite=6c95c52da8fff1bb839be99391c6c9ef93d242129ee5780fb7993663152babc50ab2dacfdceb1a06e766b0d826817bc9

- 更新进度跟进：

- 【全部完成】 【周期性】 【无法完成】 【部分完成】

- 【新增待批准】 【删除计划/已经逐步完成】

## 3.15

小菲：

厕所预计建模

- 企鹅：

- 第一轮场景建设

- 发现问题：

- UV不适合贴图

## 3.16

小菲：

UV修正

- 企鹅：

- 重新导入模型进度

- 洗手台 浴缸 厕纸 灯 海豹 画框 门 液体 马桶

- 团队场景融合

- 部分主要复杂建模材质说明

- 吴：

- 血迹延迟贴图确认可使用

- 发现问题：

- *重要：材质命名规范欠佳，注释与参数使用方法请大家标注！

3.17~3.19

- 小菲：

- 浴缸UV修正

- 破碎镜子

- 通缉令

- 垃圾桶建模与材质

- 染血的纸团材质

- 洗漱台与四脚架材质

- 饶：

- 黑影粒子特效

- 吴：

- 浴缸中血优化

- 马桶流动水

- 企鹅：

- 整合与实例化

- 场景布局

- 灰尘粒子

一、主要场景：厕所（表/里）

二、布局与主要模型:

样板间：

备注区：

红色为门

橙色为灯

天蓝色为镜子

三、材质区：

- 3.1、基本材质

- 3.1.1 表世界：

- 血液：UV流动，多层混合

- 血迹：血迹长宽可变，遮罩大小可变，颜色可微调

- 浴缸：做旧，陶瓷效果

- 梳妆台：做旧，陶瓷效果，裂纹，积灰（见粒子）

- 水龙头：做旧，金属质感，

- 马桶：做旧，陶瓷效果，斑纹，

- 灯（种类再议）：光线，积灰，积网

- 地板：瓷砖效果（可大理石），纹理叠加，碎裂

- 门：木质，老化【把手：金属质感】

- 镜子：RTT，纹理混合

- 3.1.2 里世界：

- 3.2、粒子特效

- 出现：粒子发散，聚拢

- 消失：消散，缓慢透明

- 水流：颜色可变，略浑浊

- 血液流：同上

- 灰尘：上扬，悬浮

- 3.3、后期处理

- 表世界：

- 冷色调光线

- 里世界：

四、演出

- Jump Scare:见粒子特效

五、Mesh材质元素说明：

## 5.1 洗漱台

- 备注：20~22都-1

- 比如：20其实是19

## 5.2浴缸

*已经使用最新的模型，暂时不确定是否和以下数字标记吻合，请自行尝试后反馈

- 备注：10、11为淋雨开关中间中间的2个圆圈

## 5.3马桶

- 0：抽水杆圆环

- 1：坐板

- 2：马桶底座

- 3：抽水杆

- 4：积水箱底座

- 5：积水箱主体

- 6：马桶盖

## 5.4其他材质较少请自行尝试

- 备注：门先以团队项目内的门为主，暂不做木门的材质